УКРАЇНА

САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

# 07.07. 2014				       Сахновщина		                        №  238

Про підготовку енергетичних господарств

навчальних закладів Сахновщинського

району  до роботи  в  осінньо-зимовий

період 2014/2015 років

На виконання листів Держенергонагляду   від 17.06.2014 № 387-20  «Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в осіньо-зимовий період 2014/2015 років»,  Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 03.07.2014 № 04-07/2691 «Щодо підготовки енергетичних господарств  навчальних закладів до роботи в осіньо-зимовий період 2014/2015 років» та з метою належної і  своєчасної підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

1.1. Розробити заходи щодо підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період  2014/2015  років.  Копії  заходів та наказу «Про підготовку енергетичного господарства навчального закладу  до роботи  в  осінньо-зимовий період 2014/2015 років»

надати до відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації.

До 10.07.2014

1.2. Провести промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж систем теплопостачання.

До 23.07.2014

1.3. Виконати опосвідчення розподільчих електричних щитів навчальних закладів освіти.

До 10.08.2014

1.4. Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

До 01.08.2014

1.5. Здійснити повну перевірку на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність паспортним даним верстатів, механічного та електричного інструменту, обладнання харчоблоків.

До 01.08.2014

1.6. Провести підготовку машин та механізмів до роботи в умовах пониження температур.

До 01.09.2014

1.7.Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять.

До 01.08.2014

1.8. Провести ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж  у необхідних обсягах.

До 10.08.2014

1.9. Здійснити приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями

До 10.09.2014

1.10. Забезпечити укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту.

До 06.08.2014

1.11. Здійснити випробування і налагодження обладнання електроустановок,  теплових установок та мереж в необхідних обсягах.

До 06.08.2014

1.12. Здійснити розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення.

До 01.08.2014

1.13. Здійснити перевірку пристроїв релейного захисту та автоматики.

До 01.08.2014

1.14. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

До 01.08.2014

2.  Господарчій  групі відділу освіти (Чернега Марина Миколаївна):

2.1. Забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 05 травня 1997 року № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інших мереж».

Постійно

2.2. Надавати постійну допомогу  керівникам навчальних закладів в підготовці навчальних закладів до початку нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років.

Постійно

2.3.  Провести наради з керівниками та завідуючими господарств навчальних закладів   з питань ремонту, встановлення лічильників, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років.

До 25.07. 2014

2.4. Своєчасно укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів (теплової та електричної енергії), природного газу, а також на послуги з водовідведення і водопостачання.

Жовтень-грудень 2014

2.5. Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення  електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх навчальних закладах.

До 06.08.2014     2.6.  Забезпечити придбання та завезення палива на весь опалювальний сезон 2014/2015 років у межах виділених лімітів.

До 27.09.2014

3.  Контроль за виконанням наказу покласти на начальника господарчої групи відділу освіти  Чернегу М.М.

Головний спеціаліст відділу освіти                                               І.Завєзьон

Візи:

Головний спеціаліст відділу освіти                                          І.Завєзьон

Начальник господарчої групи                                                   М.Чернега

З наказом начальника відділу освіти від 07.07.2014  № 238 ознайомлені:

Чернега Марина Миколаївна

Дроздова Тетяна Миколаївна

Паламаренко Світлана Григорівна

Майборода Ніна Василівна

Дубова Оксана Юріївна

Кобець Тетяна Анатоліївна

Спорник Лариса Антонівна

Косточка Валентина  Олександрівна

Дяченко Тамара Олексіївна

Перевишко Валентина Василівна

Перець Сергій Федорович

Макушина Олена Іванівна

Водолага Світлана Вікторівна

Завалій Людмила Вікторівна

Науменко Зінаїда Іллівна

Прокопенко Сергій Васильович

Мєдвєдєва Клавдія Володимирівна

Гончаренко Галина Дем`янівна

Діденко Налія Олександрівна

Щербина Лариса Петрівна

Зайцева Тетяна Петрівна

Пахущий Валентин Іванович