УКРАЇНА

САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

13.07. 2015 			                Сахновщина	            	                     № 242

Про підготовку енергетичних господарств

навчальних закладів освіти до роботи

в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

На виконання листів Держенергонагляду   від 19.06.2015 № 07/11-029  «Щодо підготовки енергетичних господарств до роботи та проходження осіньо-зимового періоду 2015-2016 років»,  Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 03.07.2013 № 03-30/2643 «Про підготовку енергетичних господарств до роботи в осінньо - зимовий період 2015-2016 років» та з метою належної і  своєчасної підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам навчальних закладів:

1.1. Розробити заходи щодо підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років. Копії  заходів надати до відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації.

До 15.07.2015

1.2. Провести промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж систем теплопостачання.

До 23.07.2015

1.3. Виконати опосвідчення розподільчих електричних щитів навчальних закладів освіти.

До 10. 08.2015

1.4. Перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж, інженерних об’єктів.

До 01.08.2015

1.5. Здійснити повну перевірку на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність паспортним даним верстатів, механічного та електричного інструменту, обладнання харчоблоків.

До 01.08.2015

1.6.  Провести підготовку машин та механізмів до роботи в умовах пониження температур.

До 01.09. 2015

1.7. Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять.

До 01.08.2015

1.8. Провести ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж  у необхідних обсягах.

До 10 .08.2015

1.9. Здійснити приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями

До 10.09.2015

1.10. Забезпечити укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту.

До 06.08.2015

1.11. Здійснити випробування і налагодження обладнання електроустановок,  теплових установок та мереж в необхідних обсягах.

До 06.08.2015

1.12. Здійснити розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення.

До 01.08.2013

1.13. Здійснити перевірку пристроїв релейного захисту та автоматики.

До 01.08.2015

1.14. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

До 01.08.2015

2. Начальнику господарчої  групи відділу освіти Чернезі М.М :

2.1.Надавати постійну допомогу  керівникам навчальних закладів  в підготовці навчальних закладів до початку нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років.

Постійно

2.2. Провести наради з керівниками та завідуючими господарств навчальних закладів   з питань ремонту, встановлення лічильників, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки навчальних закладів освіти до початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років.

Червень-липень 2015

2.3. Своєчасно укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів (теплової та електричної енергії), природного газу, а також на послуги з водовідведення і водопостачання.

Жовтень-грудень 2015

2.4. Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення  електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх навчально закладах.

До 06.08.2015     2.5.  Забезпечити придбання та завезення палива на весь опалювальний сезон 2015-2016 років у межах виділених лімітів.

До 27.09.2015

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника господарчої групи відділу освіти  Чернегу М.М.

### Головний спеціаліст відділу освіти                                               Завєзьон І.М.

Візи:

Начальник господарчої групи                                                   М.Чернега

Юрист відділу освіти                                                                 В. Сідорова

З наказом начальника відділу освіти від 13.07.2015  № 242 ознайомлені:

Чернега Марина Миколаївна

Добридень Денис Олександрович

Дроздова Тетяна Миколаївна

Паламаренко Світлана Григорівна

Скрипник Наталія Дмитрівна

Майборода Ніна Василівна

Дубова Оксана Юріївна

Кобець Тетяна Анатоліївна

Перець Сергій ФІедорович

Косточка Валентина  Олександрівна

Дяченко Тамара Олексіївна

Перевишко Валентина Василівна

Макушина Олена Іванівна

Жага Наталія Володимирівна

Завалій Людмила Вікторівна

Науменко Зінаїда Іллівна

Прокопенко Сергій Васильович

Мєдвєдєва Клавдія Володимирівна

Гончаренко Галина Дем`янівна

Діденко Тетяна Олександрівна

Щербина Лариса Петрівна

Зайцева Тетяна Петрівна

Пахущий Валентин Іванович