УКРАЇНА

САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

# 03.06.2015				         Сахновщина		                   №  215

Про  підготовку  матеріально-технічної

бази   навчальних  закладів  району   до

нового навчального року та до роботи в

осінньо-зимовий період 2015-2016 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2015 № 160 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2015/2016 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику господарчої групи Чернезі М.М., керівникам навчальних закладів району:

1.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази  навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років (додаток 1).

Відповідно до визначених термінів

2. Керівникам навчальних закладів району:

2.1. Видати накази щодо підготовки матеріально-технічної бази  навчальних закладів до  нового навчального року  та до роботи  в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

До 08.06.2015

2.2. Надати до господарчої групи відділу освіти Сахновщинського районної державної адміністрації копії наказів щодо підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

До 10.06.2015

2.3. Вжити заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт приміщень навчальних закладів.

До 01.08.2015

3.   Начальнику господарчої групи   відділу освіти Чернезі М.М.:

3.1. Забезпечити контроль за станом виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років з виїздом на місця.

До 03.08.2015

3.2. Забезпечити контроль за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах району  за рахунок коштів обласного та районного  бюджетів з виїздом на місця.

До 25.12.2015

3.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2015-2016 років у навчальних закладах .

Протягом опалювального сезону 2015-2016 років

3.4. Забезпечити своєчасне укладення договорів з енергопостачальними   організаціями.

Відповідно до визначених термінів

3.5.  Забезпечити своєчасну закупівлю необхідних обсягів вугілля.

До 01.10.2015

4.   Інженеру з охорони праці Добридень Д.О.:

4.1. Забезпечити   організацію   проведення   обстеження   протипожежного    стану будівель  навчальних закладів,  перевірки   роботи    систем     протипожежного захисту,  справність  технічних  засобів  пожежогасіння.

До 01.08.2015

4.2. Забезпечити контроль за проведенням в навчальних закладах  випробування спортивних снарядів, ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.									                                                                                         До 03.08.2015

4.3. Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять.

До 01.08.2015

5. Контроль за виконання даного наказу  покласти на начальника господарчої групи Чернегу М.М.

Начальник відділу освіти                                                                        Г.Мостова

Візи:

Головний  спеціаліст відділу освіти                                           І.Завєзьон

Начальник господарчої групи                                                     М.Чернега

Юрист відділу освіти                                                                   В. Сідорова

Додаток 1

до наказу начальника  відділу освіти 						         Сахновщинської районної державної

адміністрації від 03.06.2015 № 215

З А Х О Д И

щодо підготовки матеріально- технічної бази навчальних  закладів Сахновщинського району до нового навчального року   та  роботи в осіньо-зимовий період 2015-2016 років.

| №№ п/п | Зміст заходів | Виконавець | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розглянути на нарадах керівників навчальних закладів, заступників керівників по господарській частині питання підготовки навчальних закладів освіти до роботи в осіньо-зимовий період 2015-2016років | Керівники навчальних закладів, Чернега М.М. | Червень -жовтень 2015 |
| 2 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | Керівники навчальних закладів, ВАТ «Агропроменерго» | До 15.10.2015 |
| 3 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2015-2016 років у межах виділених лімітів. | Керівники навчальних закладів, Чернега М.М. | До 01.10.2015 |
| 4 | Укласти необхідні договори та угоди з організа-ціями на постачання енергоресурсів і на послуги з водовідведення. | Мостова Г.М. Харчова В.О.. Чернега М.М. | До 01.09.2015 |
| 5 | Забезпечити виконання постанови Кабінету Мі-ністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж». | Керівники навчальних закладів, Бондар С.М. | Постійно |
| 6 | Привести джерела водопостачання, зони їх санітарної охорони, зовнішні туалети у відповідність до технічних та санітарно-епідеміологічних вимог | Керівники навчальних закладів, | До 10.08.2015 |
| 7 | Забезпечити виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років. | Керівники навчальних закладів, | До 03.08.2015 |
| 8 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | Керівники навчальних закладів, Добридень Д.О. | Червень-серпень 2015 |
| 9 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння. | Керівники навчальних закладів, Добридень Д.О. | До 15.08.2015 |
| 10 | Забезпечити наявність енергетичного паспорту закладів та норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. | Керівники навчальних закладів, Чернега М.М. | До 01.08.15 |
| 11 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2015 рік. | Керівники навчальних закладів, Бондар С.М. | До 03.08.2015 |
| 12 | Провести перевірку технічного стану насосних агрегатів, державну повірку контрольно-вимірювальних пристроїв газових котелень(топкових) | Керівники навчальних закладів, Бутко В.Я. | До 15.08.2015 |
| 13 | Провести перевірку засобів обліку електричної енергії | Чернега М.М. | До 15.08.2015 |
| 14 | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією | Керівники навчальних закладів, Добридень Д.О. | Постійно |
| 15 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять. | Керівники навчальних закладів, Добридень Д.О. | До 06.08.2015 |
| 16 | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | Директори шкіл | До 04.08.2015 |
| 17 | Провести районний огляд готовності підготовки навчальних закладів до початку нового 2015/2016 навчального року | Відділ освіти | Серпень2015 |

Чернега,3-17-84

З наказом начальника відділу освіти  від  03.06.2015 № 215  ознайомлені:

Чернега Марина Миколаївна

Добридень Денис Олександрович

Бутко Василь Якович

Дроздова Тетяна Миколаївна

Паламаренко Світлана Григорівна

Боханченко Тамара  Василівна

Дубінська Наталія Григорівна

Майборода Ніна Василівна

Дубова Оксана Юріївна

Кобець Тетяна Анатоліївна

Журавський Сергій Миколайович

Косточка Валентина  Олександрівна

Дяченко Тамара Олексіївна

Перевишко Валентина Василівна

Перець Сергій Федорович

Макушина Олена Іванівна

Жага Наталія Володимирівна

Завалій Людмила Вікторівна

Науменко Зінаїда Іллівна

Прокопенко Сергій Васильович

Мєдвєдєва Клавдія Володимирівна

Гончаренко Галина Дем`янівна

Толстік Микола Олександрович

Щербина Лариса Петрівна

Зайцева Тетяна Петрівна

Пахущий Валентин Іванович